GABARITO ADAPTADO – GESTÃO ÁGIL (ACADEMIA)

1. Produto Discovery

Problema identificado:
Muitos alunos de academia têm dificuldade para organizar seus treinos, acompanhar evolução e agendar horários com personal trainers, dependendo de atendimento presencial ou comunicação informal.

Usuário principal:
Pessoas que frequentam academia e desejam treinar com mais organização, além de alunos que utilizam serviços de personal trainer.4.

Valor entregue:
Facilidade no agendamento de treinos, acompanhamento da evolução física, melhor organização da rotina e maior autonomia do aluno.

2. User Stories

- Como aluno, quero criar uma conta para acessar meus treinos e dados.

- Como aluno, quero visualizar horários disponíveis com personal trainer.

- Como aluno, quero agendar um treino com personal para organizar minha rotina.

- Como aluno, quero cancelar ou remarcar treinos para ter flexibilidade.

- Como aluno, quero receber confirmação do agendamento.

- Como aluno, quero receber lembretes do treino para não esquecer.

- Como personal trainer, quero visualizar minha agenda diária.

- Como administrador, quero cadastrar alunos e treinos para manter o sistema atualizado.

3. Validação com INVEST

CRÍTERIO                                          APLICAÇÃO NO EXEMPLO

| Independente | Funcionalidades como cadastro, agendamento e lembretes podem ser feitas separadamente. |
| --- | --- |
| Negociável | Forma de lembrete pode variar (notificação, WhatsApp, e-mail). |
| Valiosa | Cada funcionalidade traz benefício direto ao aluno ou à academia. |
| Estimável | As tarefas são claras e possíveis de estimar. |
| Pequena | Divididas para caber em sprints curtas. |
| Testável | Todas podem ser verificadas na prática. |

4. Estimativas com Story Points

USER STORY                STORY POINTS        JUSTIFICATIVA

| Criar conta | 3 | Cadastro simples do aluno |
| --- | --- | --- |
| Ver horários | 3 | Consulta da agenda do personal |
| Agendar treino | 5 | Reserva e validação de horário. |
| Cancelar/remarcar | 5 | Atualização com regras |
| Confirmação | 2 | Envio automático de aviso |
| Lembretes | 3 | Programação de notificações |
| Agenda do personal | 3 | Visualização simples |
| Cadastro admin | 5 | Gestão de alunos e treinos. |

5. Priorização (MoSCoW)

CATEGORIA                            ITENS

| Must | Criar conta, visualizar horários, agendar treino |
| --- | --- |
| Should | Cancelar/remarcar, confirmação |
| Could | Lembretes, agenda do personal |
| Won’t (agora) | Relatórios avançados, integração com smartwatch. |

6. Priorização por valor x esforço (WSJF simplificado)

FUNCIONALIDADE      VALOR                  ESFORÇO             PRIORIDADE

| Agendar treino | Muito alto | Médio | Alta |
| --- | --- | --- | --- |
| Ver horários | Alto | Baixo | Alta |
| Criar conta | Alto | Baixo | Alta |
| Confirmação | Médio | Baixo | Média |
| Cancelar/remarcar | Médio | Médio | Média |
| Lembretes | Médio | Baixo | Média |

7. Definição de MVP

MVP proposto:

- Criar conta

- Visualizar horários

- Agendar treino

- Receber confirmação

Justificativa:
Essas funcionalidades já permitem que o aluno organize seus treinos sem depender da recepção da academia.

8. Release Planning

SPRINT                                     ENTREGAS

| Sprint 1 | Cadastro + visualização de horários |
| --- | --- |
| Sprint 2 | Agendamento + confirmação |
| Sprint 3 | Cancelamento/remarcação + lembretes |
| Sprint 4 | Agenda do personal + cadastro administrativo. |

9. Análise de Riscos

| Conflito de horários | Alto | Verificar disponibilidade em tempo real |
| --- | --- | --- |
| Usuário não concluir cadastro | Médio | Simplificar formulário |
| Falha em notificações | Médio | Sistema de reenvio |
| Mudança nas regras da academia | Médio | Atualização constante do backlog |